3. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Phiếu có 6 bước. Bước 1, 4, 6 đã điền sẵn. Bạn điền bước 2, 3, 5.

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | - PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. - PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: + PBI-04: Chưa làm đủ các chức năng đã thống nhất (thiếu xóa lịch sử, lọc theo loại). + PBI-05: Chưa được review chéo; chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | - User Journey: Mở ứng dụng → Chọn tính năng kiểm tra số điện thoại/link → Nhập số điện thoại hoặc dán link → Xem cảnh báo và lý do → Nhấn nút Gửi báo cáo. - Người demo: Developers (Thu An, Gia Bình hoặc Mai Lan) hướng dẫn Stakeholders (chị Vy hoặc cô Mai) trực tiếp thao tác thử nghiệm trên bản chạy được. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: … 1. "Cô/anh/chị thấy các bước thao tác để kiểm tra một số điện thoại hoặc đường link có dễ dàng và thuận tiện không?" 2. "Nội dung cảnh báo hiển thị trên màn hình đã đủ rõ ràng để người dùng cảnh giác chưa, cô/anh/chị có góp ý thêm về phần hiển thị này không?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Developers trình diễn tính năng của PBI-01, PBI-02, PBI-03 . Product Owner cập nhật minh bạch về tiến độ, nói rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Scrum Team và Stakeholders cùng nhau trải nghiệm sản phẩm, thảo luận về những khó khăn, thay đổi thị trường và hướng đi tiếp theo cho ứng dụng. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Dành thời gian xuyên suốt buổi họp cho Stakeholders góp ý. Product Owner ghi nhận phản hồi, thêm vào Product Backlog và xem xét mức độ ưu tiên |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận tính năng mới này và thêm vào Product Backlog để đánh giá mức độ ưu tiên và lập kế hoạch cho các Sprint tương lai. Chưa hứa làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Product Owner ghi nhận đây là một vấn đề về giao diện/trải nghiệm người dùng (UI/UX bug). Sẽ thêm vào Product Backlog dưới dạng công việc cần khắc phục và ưu tiên xếp vào Sprint tới vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính năng cốt lõi. |